询 价 文 件

项目名称：等离子体所器材楼拆除工程

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所

2021年 3月

招标要求

一、工程范围及内容

（一）工程范围：科学岛，等离子体所内器材楼

（二）工程概况：

- 工程内容：

拆除：将器材楼整体拆除，基础挖出，所以建筑垃圾外运。拆除场地平整。

其他：所有涉及管线以器材楼为界，楼内包含在拆除范围内，楼外保持原状并做好封堵措施。由于拆除楼体与其他楼体距离很近，属于不利因素，请报价时充分考虑。

二、投标要求

1、具有独立企业法人资格，有与该拆除项目向对应的资质，具备安全生产资质。

2、工期：8天。

三、报价方式：

1、报价包括该拆除项目的所有工作，所涉及的工作内容总价一次性包干。

2、本次询价允许负值报价。

3、本次询价报价有效期不得低于一个月。

4、报价一式二份。

5、询价截止日期：2021年3月25日15：00时。

四、其它：

1、拆除中建筑垃圾（包括场地）清理及运费由施工方承担，所有建筑垃圾均运至岛外政府指定场所。

2、投标人自行勘察现场，报价表所含内容包括完成该工程全部工作内容，具体局部调整以现场甲方确认为准，工程费用不增加。

五、付款方式

确定施工单位后，三天内向甲方缴纳履约保证金5万元整。

拆除工程验收合格后， 10日内一次性支付全款并退还履约保证金。若出现负值报价，则在正式开工三天内将款项支付至甲方指定账户，完工后十日内退还履约保证金。若延误工期，每延误一天扣履约保证金5000元，扣完为止。